## Slide 1: Agiles Projektmanagement
Agilität und Scrum im klassischem Projektumfeld

## Slide 2: Modewort: agil
Wort in der Softwareentwicklung, abgeleitet vom agilen Manifest
Schnelle Reaktion auf Veränderung
Ursprung des agilen Projektmanagement liegt im Prozessmanagement
Unterschied agil zu klassisch  erste Stellschraube bei klassisch ist die Zeit, bei agil ist es der Umfang  agil sehr zeitkritisch

## Slide 3: Gängige Irrtümer
Agiles Projektmanagement ist schneller als klassisches Projektmanagement (Fokus auf Änderungen bei den Anforderungen, dadurch weniger Blindleistungen, aber vllt. Andere Leistungen)
Agiles Projektmanagement ersetzt das klassische Projektmanagement (da agil eher Prozessmanagement ist, kein Ersatz)
Agiles Projektmanagement ist etwas komplett Neues

## Slide 4: Agiles Manifest
Moderne Form der Softwareentwicklung
Die Werte des agilen Manifests |  | 
Individuen und Interaktionen | mehr als | Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software | mehr als | Umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden | mehr als | Vertragsverhandlungen
Reagieren auf Veränderungen | mehr als | Das Befolgen eines Plans

## Slide 5: Die 12 agilen Prinzipien
Kundenbindung durch Teilprodukte
Veränderung begrüßen
Kurze Entwicklungszyklen
Kundensicht im Projekt (DevOps, Crossfunctional Teams)
Eigenverantwortliche Mitarbeiter
Direkte Kommunikation
Funktionierendes Teilprojekt
Nachhaltiger Projektfortschritt (Team Velocity, keine Arbeitsüberlastung)
Erweiterbare Teilprodukte
Einfache Lösungen (YACNI – You ain‘t gonna need it  Du wirst es sowieso nicht bauchen)
Selbstorganisierte Teams
Kontinuierliche Verbesserung

## Slide 6: Agile Techniken
Wichtige agile Techniken | 
Anwendungsfälle | Ausführliche Beschreibung von Anforderungen
User Stories | Prägnante Beschreibung von Anforderungen aus Kundensicht
Epics | Zusammenfassen miteinander verwandter User Stories
Story Mapping | Systematische Darstellung der User Stories eines Produktes
Product Backlog | Sammlung der Anforderungen
Wichtige agile Techniken | 
Persona | Perspektive des Kunden einnehmen
Spike | Zeitraum für die Entwicklung eines Prototyps oder einer Studie
Review | Sitzung, in der Kunden/Stakeholder Rückmeldungen zu einem Teilprodukt geben
Einfachheit | Vermeidung unnötiger Entwicklungsarbeit

## Slide 7: Agile Techniken
Wichtige agile Techniken | 
Anwendungsfälle | Ausführliche Beschreibung von Anforderungen
User Stories | Prägnante Beschreibung von Anforderungen aus Kundensicht
Epics | Zusammenfassen miteinander verwandter User Stories
Story Mapping | Systematische Darstellung der User Stories eines Produktes
Product Backlog | Sammlung der Anforderungen
Wichtige agile Techniken | 
Persona | Perspektive des Kunden einnehmen
Spike | Zeitraum für die Entwicklung eines Prototyps oder einer Studie
Review | Sitzung, in der Kunden/Stakeholder Rückmeldungen zu einem Teilprodukt geben
Einfachheit | Vermeidung unnötiger Entwicklungsarbeit