## Slide 1: Scrum
Die agile Methode

## Slide 2: Definition
Scrum (engl. Gedränge)  enge Zusammenarbeit im Team
Agile Methode für kleine selbstorganisierte Teams
Keine konkreten Anforderungen am Anfang
Rahmenwerk für das Projektmanagement
Inkrementelles, iteratives Vorgehen  in abgeschlossenen Phasen (Sprints) werden nacheinander verschiedene Produktversionen

## Slide 3: Artefakte
Dateien, die als (Zwischen)-Ergebnisse in der Entwicklung entstehen
Inkrement  Teilprodukt der Entwicklung
Product Backlog  Aufgaben und Anforderungen an das Produkt
Sprint Backlog  Aufgaben und Anforderungen an den nächsten Sprint (Iteration)

## Slide 4: Product Backlog
Nr. | Name | Schätzung
1 | Eine Wochenansicht des Kalenders | 3
2 | Einen neuen Termin (mit Datum, Uhrzeit, Beschreibung) eintragen | 5
3 | Vorhandene Termine verschieben | 2
4 | Tagesansicht anzeigen | 3
5 | Termin löschen | 2
6 | Feiertage importieren | 5
Aufgabe | Schätzung
Dialog für Termineingabe | 1 PT
Datenbankschema für Termine erstellen | 2,5 PT
Verbindung Dialog zu Datenbank | 1,5 PT

## Slide 5: Rollen im Scrum Team
Scrum Master  Aufgaben:
  Verständnis schaffen für Notwendigkeit klarer prägnanter Product-Backlog-Einträge im Scrum Team
  Vermitteln des richtigen Verständnisses von Agilität und ihrer Anwendung
  Coachen des Entwicklungsteams hin zu Selbstorganisation und funktionsübergreifender Teamarbeit
Product Owner  Aufgaben:
  Sicherstellen, dass das Entwicklungsteam die Product-Backlog-Einträge im nötigen Maße versteht
  Die Einträge im Product Backlog so sortieren, das Ziele optimal erreicht werden können
  Sicherstellen, dass das Product Backlog für alle sichtbar und verständlich ist und dass Klarheit darüber besteht, woran das Scrum Team als Nächstes arbeiten wird

## Slide 6: Rollen
Development Team  Aufgaben:
  Niemand schreibt dem Team vor wie es aus dem Product Backlog das Produkt entwickelt
  Keine weitere Unterteilung
  Rechenschaftspflicht im kompletten Team gesamt

## Slide 7: Scrum-Vokabular
Sprint | Entspricht einer Iteration
Scrum Master | Ist verantwortlich für die Einhaltung des Scrum-Prozesses
Product Owner | Ist als Fachexperte verantwortlich für die Anforderungen
Daily Scrum | Ein Daily Stand-up Meeting
Sprint Retrospective | Ein Meeting zur Rückschau auf den Prozess zwecks kontinuierlicher Verbesserung
Definition of Done | Vom ganzen Team akzeptierte Kriterien dazu, wann genau eine Aufgabe als erledigt gilt.
Product Backlog | Die für das Produkt insgesamt umzusetzenden Aufgaben bzw. Anforderungen.
Sprint Backlog | Die für die nächste Iteration (Sprint) umzusetzenden Aufgaben bzw. Anforderungen.

## Slide 8: Grundsätze bei Scrum
Transparency (Transparenz): Alle entwicklungsrelevanten Informationen müssen für alle bekannt gemacht und festgehalten werden. Dieses betrifft z. B. Projektfortschritte, auftretende Probleme oder Design-Richtlinien.
Inspection (Überprüfung): In regelmäßigen Abständen werden die Scrum-Artefakte, die Projektfortschritte und die Zusammenarbeit im Team bewertet und Feedback gegeben.
Adaption (Anpassung): Auf Grundlage der bei der Überprüfung gewonnenen Erkenntnisse werden Entwicklungspläne und Vorgehensweisen an die neuen Bedingungen angepasst.