Projektauftrag: Fahrkarten-Service

Team-Projektarbeit · Anwendungsentwicklung

# Ausgangslage und Auftrag

Zu entwickeln ist ein Fahrkarten-Service, bestehend aus zwei Programmen: einem Client für Kundinnen und Kunden sowie einem Administrations-Client.

Der Client liest die benötigten Daten aus einer Datenbank und schreibt die getätigten Buchungen für die Statistik zurück. Der Administrations-Client dient zum Anlegen der Strecken – eingelesen über eine CSV-Datei – und zeigt die getätigten Buchungen als Statistik an.

# Client – Bedienoberfläche

| Modul | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 – Start | Auswahl: Buchen oder Auskunft. |
| 2 – Buchen | Ziel aus einer Liste wählen, Anzahl Personen angeben, Hin- und Rückfahrt festlegen. |
| 3 – Bezahlen & Drucken | Ticket bezahlen (Platzhalter / Placebo) und drucken. |
| 4 – Auskunft | Ziel auswählen; Strecke, Dauer und Preise anzeigen und ausdrucken. |

# Administrations-Client – Bedienoberfläche

| Modul | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 – Start | Auswahl: Strecken bearbeiten oder Statistik anzeigen. |
| 2 – Strecken | Übersicht der Strecken anzeigen, bearbeiten oder neue hinzufügen. |
| 3 – Strecke hinzufügen | Strecke anlegen mit Ziel, Haltestellen, Dauer und Entfernung; Einlesen als CSV-Datei. |
| 4 – Statistik | Getätigte Buchungen auswerten und anzeigen. |

# Technische Vorgaben

- Generischer DataService als gemeinsame Datenzugriffsschicht für Client und Administrations-Client.

- Datenbank als zentrale Datenhaltung (Strecken, Buchungen).

- CSV-Import zum Einlesen neuer Strecken im Administrations-Client.

# Zu verteilende Arbeitspakete

Die folgenden Pakete sind zu erledigen.

| Arbeitspaket | Erledigt |
| --- | --- |
| Client – Modul 1 (Start) |  |
| Client – Modul 2 (Buchen) |  |
| Client – Modul 3 (Bezahlen & Drucken) |  |
| Client – Modul 4 (Auskunft) |  |
| Administration – Modul 1 (Start) |  |
| Administration – Modul 2 (Strecken) |  |
| Administration – Modul 3 (Strecke hinzufügen / CSV) |  |
| Administration – Modul 4 (Statistik) |  |
| Generischer DataService |  |
| Datenbank |  |

# Geforderte Projektartefakte

Für die Planung und Qualitätssicherung des Projekts sind zu erstellen:

- Gantt-Diagramm (Zeitplanung)

- Netzplan (Ablauf und kritischer Pfad)

- Backlog (Anforderungen und Aufgaben)

- Testprotokoll (Nachweis der Prüfungen)

# Geforderte Diagramme je Modul

Für jedes Modul sind die fachliche Analyse und der Entwurf zu dokumentieren:

- Klassendiagramm

- Use-Case-Diagramm

- wahlweise ein Sequenz-, Aktivitäts- oder Zustandsdiagramm