ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS – Projektmanagement

bfw FIAE/FISI · Modul E

| AP | Arbeitspaket – kleinste planbare Einheit im PSP |
| --- | --- |
| BAC | Budget at Completion – Gesamtbudget des Projekts |
| CPI | Cost Performance Index – Kosteneffizienz = BCWP / ACWP |
| CSM | Certified Scrum Master – Scrum-Zertifizierung |
| D | Dauer (Netzplan) – Zeit für Ausführung des Vorgangs |
| DB | Deckungsbeitrag – Erlös minus variable Kosten |
| DoD | Definition of Done – Kriterien für fertig im Scrum |
| EAC | Estimate at Completion – Hochgerechnete Gesamtkosten |
| EW | Eintrittswahrscheinlichkeit – Faktor der Risikobewertung (1–5) |
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt – Netzplanberechnung (Vorwärts) |
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt – FEZ = FAZ + D |
| FK | Fixkosten – unabhängig vom Produktionsvolumen |
| FP | Freier Puffer – FAZ(Nachfolger) − FEZ(Vorgang) |
| GP | Gesamtpuffer – SAZ − FAZ = SEZ − FEZ |
| IHK | Industrie- und Handelskammer – Prüfungsorgan |
| KPI | Key Performance Indicator – messbare Kennzahl |
| MVP | Minimum Viable Product – kleinstes lieferbares Produkt |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique – Drei-Punkt-Schätzung |
| PO | Product Owner – Scrum-Rolle: priorisiert Backlog |
| PM | Projektmanagement / Projektmanager |
| PSP | Projektstrukturplan – hierarchische Aufgabengliederung |
| RK | Risikokennzahl – RK = EW × Schadensausmaß |
| SA | Schadensausmaß – Faktor der Risikobewertung (1–5) |
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt – Netzplanberechnung (Rückwärts) |
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt – SEZ = SAZ + D |
| SM | Scrum Master – Scrum-Rolle: beseitigt Impediments |
| SMART | Spezifisch · Messbar · Attraktiv · Realistisch · Terminiert – Kriterien für gute Projektziele |
| SPI | Schedule Performance Index – Termineffizienz = BCWP / BCWS |
| VK | Variable Kosten – abhängig vom Produktionsvolumen |
| VKN | Vorgangsknoten-Netzplan – IHK-Standard für Netzplandarstellung |
| WBS | Work Breakdown Structure – englisch für PSP |
| WIP | Work in Progress – Anzahl aktiv bearbeiteter Aufgaben (Kanban) |
| WSJF | Weighted Shortest Job First – agile Priorisierungsmethode (SAFe) |