bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE/FISI · Modul E

MUSTERLÖSUNG – Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung

60 Punkte  ·  Andere sinngemäße Antworten können ebenfalls volle Punktzahl erhalten.

Aufgabe 1: Wasserfallmodell  (14 Punkte)

Szenario: SoftNord GmbH entwickelt Steuerungssoftware für Produktionsanlage. Anforderungen vollständig im Lastenheft, keine Änderungen, Budget fest.

a) Zwei Argumente für Wasserfall  (4 P)

✓ Wasserfall ist geeignet weil… - Stabile Anforderungen: Anforderungen sind vollständig im Lastenheft dokumentiert und ändern sich nicht → sequenzielles Vorgehen sinnvoll - Festes Budget: Klare Planung und Kostencontrolle möglich, da kein iteratives Nachjustieren erforderlich - Alternativ: Steuerungssoftware = eingebettetes System → Wasserfall ist typisch für diese Domäne

b) Sechs Phasen des Wasserfallmodells  (6 P)

✓ Phasen (in Reihenfolge) - 1. Anforderungsanalyse - 2. Systemdesign / Architektur - 3. Implementierung (Coding) - 4. Integration & Test - 5. Deployment (Auslieferung / Inbetriebnahme) - 6. Wartung & Betrieb

c) Ein Nachteil und problematische Situation  (4 P)

✓ Nachteil Wasserfall - Nachteil: Keine Rückschritte vorgesehen – Fehler aus frühen Phasen werden erst in der Testphase entdeckt - Problematische Situation: Wenn sich trotz Zusicherung Anforderungen nachträglich ändern (z.B. Gesetzesänderung), sind Änderungen sehr teuer und aufwändig, da alle folgenden Phasen-Ergebnisse überarbeitet werden müssen

Aufgabe 2: V-Modell XT  (16 Punkte)

Szenario: Bundesministerium schreibt IT-Projekt aus: 2 Mio. €, klare AG/AN-Struktur, strenge Abnahmeverfahren. Wahl: Wasserfall oder V-Modell XT?

a) Empfehlung mit zwei Argumenten  (4 P)

✓ Empfehlung: V-Modell XT - Argument 1: Bundesbehörde → V-Modell XT ist seit 2005 verbindlicher Standard für IT-Projekte der deutschen Bundesverwaltung - Argument 2: Klare AG/AN-Struktur → V-Modell XT definiert explizit Auftraggeber- und Auftragnehmer-Rollen mit klaren Schnittstellen und Abnahmeverfahren

b) Grundprinzip des V-Modells, Bedeutung der V-Form  (4 P)

✓ V-Form-Prinzip - Grundprinzip: Jeder Entwicklungsphase (linke Seite des V) ist eine korrespondierende Test-/Verifikationsphase (rechte Seite) direkt zugeordnet - Die V-Form visualisiert: Links = Entwicklung (von oben nach unten), Mitte = Implementierung (Boden), Rechts = Test/Verifikation (von unten nach oben) - Wichtig: Die Testphasen werden parallel zur Entwicklung geplant – kein nachgelagerter Test wie beim Wasserfall - Hinweis: Das V-Diagramm ist nur eine Teilvisualisierung – das vollständige V-Modell XT enthält 22 Vorgehensbausteine, 35 Rollen, 100+ Produkte und 21 Entscheidungspunkte

c) Zuordnung Testphasen zu Entwicklungsphasen  (4 P)

✓ Korrespondenz-Zuordnung - Anforderungsanalyse ↔ Systemtest (Abnahmetest) - Systemdesign ↔ Integrationstest - Architekturentwurf ↔ Architekturtest - Komponentendesign ↔ Komponenten-/Modultest

d) Was bedeutet Tailoring?  (4 P)

✓ Tailoring im V-Modell XT - Tailoring = Anpassung des generischen V-Modell XT an die spezifischen Bedingungen eines konkreten Projekts - Bestimmt wird: Projekttyp (AG, AN, AG/AN), Projekttypvariante, Vorgehensbausteine, Entscheidungspunkte - Zweck: Kleine Projekte benötigen weniger Bausteine und Entscheidungspunkte als sicherheitskritische Großprojekte - XT steht für 'Extreme Tailoring' – das Modell wird immer projektindividuell zugeschnitten

Aufgabe 3: Spiralmodell  (14 Punkte)

Szenario: Forschungszentrum entwickelt KI-gestütztes Diagnosesystem. Anforderungen unklar, neue Technologien, hohes Risiko.

a) Empfehlung mit zwei Argumenten aus dem Szenario  (4 P)

✓ Empfehlung: Spiralmodell - Argument 1: Hohes Risiko + unbekannte Technologien → Spiralmodell bewertet in Q2 jeder Iteration explizit die Risiken und stoppt bei zu hohem Risiko - Argument 2: Anforderungen unklar → Spiralmodell erlaubt evolving Anforderungen, die sich iterativ entwickeln und verfeinern

b) Vier Quadranten einer Spiraliteration  (4 P)

✓ 4 Quadranten - Q1: Ziele, Alternativen, Randbedingungen – Was soll in dieser Iteration erreicht werden? - Q2: Risiken bewerten & minimieren – Welche Risiken bestehen? Ggf. Prototyp als Risikotest. Bei zu hohem Risiko: Abbruch! - Q3: Entwicklung & Test – Implementierung und Verifikation des Teilergebnisses (Prototyp, Teilsystem) - Q4: Nächste Phase planen (Review) – Iteration abschließen, nächste Spiralwindung planen

c) Kernmerkmal das Spiralmodell grundlegend unterscheidet  (3 P)

✓ Kernmerkmal Spiralmodell - Das Spiralmodell ist das einzige klassische Modell mit expliziter, verpflichtender Risikoanalyse (Q2) in JEDER Iteration - Wasserfall und V-Modell planen Risiken einmalig am Anfang – das Spiralmodell bewertet sie kontinuierlich und kann das Projekt jederzeit stoppen

d) Zwei Nachteile des Spiralmodells  (3 P)

✓ Nachteile - Aufwändig: Umfangreiches Risikomanagement in jeder Iteration erfordert erfahrene Projektmanager - Kein festes Budget/Termin zu Beginn planbar – schwierig bei Festpreisverträgen

Aufgabe 4: Vergleich & Auswahl  (16 Punkte)

a) Projekt A: Web-App, wöchentliche Änderungen, kurze Releases  (4 P)

✓ Empfehlung: Scrum - Modell: Scrum - Begründung: Anforderungen ändern sich wöchentlich → evolving Backlog; kurze Releases = Sprints (1–4 Wochen); agiles Modell ideal bei unklaren/veränderlichen Anforderungen

b) Projekt B: Kernkraftwerk-Steuerungssoftware, sicherheitskritisch, AG/AN-Vertrag  (4 P)

✓ Empfehlung: V-Modell XT - Modell: V-Modell XT - Begründung: Sicherheitskritisch → korrespondierende Testphasen zwingend; klare AG/AN-Vertragsstruktur → V-Modell-Rollen; umfangreiche Dokumentation und Abnahmeverfahren erforderlich

c) Projekt C: Autonomes Fahrzeugsystem, Technologie unbekannt, hohes Risiko  (4 P)

✓ Empfehlung: Spiralmodell - Modell: Spiralmodell - Begründung: Hohes Risiko + unbekannte Technologie → Risikoanalyse Q2 in jeder Iteration; Anforderungen unklar → iterative Entwicklung; Forschungsprojekt mit experimentellem Charakter

d) Unterschied klassisch vs. agil mit je einem Merkmal  (4 P)

✓ Klassisch vs. Agil - Klassisch (z.B. Wasserfall): Anforderungen werden vorab vollständig fixiert und ändern sich während des Projekts nicht - Agil (z.B. Scrum): Anforderungen sind evolving – sie entwickeln sich während des Projekts kontinuierlich weiter und können in jedem Sprint angepasst werden

Gesamtpunkte: 60 / 60  ·  Notenspiegel: ≥54=1 · ≥48=2 · ≥40=3 · ≥30=4 · <30=5