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Bearbeitungshinweis: Beziehen Sie Ihre Antworten auf das Nordfracht-Szenario. Rechenwege beim Subnetting angeben. Gesamt: 100 Punkte.
	Aufgabe 1  Ist-Analyse
	10 Punkte



Nennen Sie vier Bereiche, die Sie bei einer Ist-Analyse der IT-Landschaft aufnehmen, und geben Sie je ein konkretes Beispiel für Nordfracht an.
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 2  Soll-Konzept
	12 Punkte



Entwerfen Sie das Soll-Konzept für die Tourenplanung. Nennen Sie a) zwei benötigte Server mit Aufgabe, b) zwei Basisdienste, c) zwei Sicherheitsmaßnahmen.
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 3  IP- und Netzkonzept (Subnetting)
	16 Punkte



Aus dem Netz 192.168.50.0/24 sollen vier gleich große Subnetze für Server, Arbeitsplätze, Fahrer und Management gebildet werden.
a) Welches Präfix (Suffix) ergibt vier Subnetze? b) Geben Sie für jedes Subnetz Netzadresse und Anzahl nutzbarer Hosts an.
 
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 4  Migrationsstrategie
	14 Punkte



a) Beschreiben Sie kurz Big Bang, Parallelbetrieb und schrittweise Migration. b) Welche Strategie empfehlen Sie für Nordfracht? Begründen Sie mit Bezug auf das Risiko und die Betriebsfähigkeit.
 
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 5  Absicherung
	12 Punkte



Nennen Sie vier Maßnahmen, mit denen Sie die neue Umgebung absichern, und begründen Sie je eine davon.
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 6  Test und Abnahme
	14 Punkte



Formulieren Sie vier Testfälle für die Abnahme. Jeder Testfall braucht eine Aktion und ein erwartetes Ergebnis.
 
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 7  Rollout und Rückfallebene
	12 Punkte



Planen Sie den Rollout. a) Nennen Sie drei Schritte des Cutovers in sinnvoller Reihenfolge. b) Was gehört zur Rückfallebene, und warum ist sie unverzichtbar?
 
 
 
 
 
 
 


	Aufgabe 8  Vorgehen prüfen
	10 Punkte



Ein Kollege schlägt vor: „Wir stellen am Montagmorgen komplett um, ein Backup machen wir hinterher, wenn alles läuft." Nennen Sie zwei Fehler in diesem Vorgehen und je eine bessere Alternative.
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