## Slide 1
MODUL M · LERNFELD 12 · FACHRICHTUNG FISI
Umsetzung der
Infrastruktur
Etappe 4 (FISI) — von der Ist-Analyse bis zum Rollout
Fachrichtung FISI · Teil der 100 UE (E4) · bfw Lübeck

## Slide 2
WORUM ES GEHT
Einordnung und Lernziele
Wo stehen wir?
Anforderungen, Angebot und Plan stehen (E1–E3).
Jetzt wird gebaut: die Infrastruktur für die digitale Tourenplanung entsteht.
FISI-Aufgabe: Server, Netz und Dienste bereitstellen und den Umstieg vom Alt- zum Neusystem organisieren.
Umsetzung heißt nicht nur einrichten — sondern sauber ablösen, ohne den Betrieb zu stoppen.
Nach dieser Etappe können Sie …
eine Ist-Analyse der bestehenden IT durchführen und dokumentieren
ein Soll-Konzept mit Server-, Netz- und Dienstestruktur entwerfen
ein IP- und Netzkonzept aufstellen
eine Migrationsstrategie begründet auswählen
einen Rollout mit Rückfallebene planen und durchführen
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Einordnung und Lernziele
2 von 12

## Slide 3
DER ROTE FADEN
Der Umsetzungsweg
Ist
Was ist da?
→
Soll
Was soll entstehen?
→
Migration
Wie kommen wir hin?
→
Rollout
Inbetriebnahme
Erst verstehen, was da ist. Dann festlegen, was werden soll. Dann den Weg dorthin planen — und zuletzt sauber in Betrieb nehmen.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Umsetzungsweg
3 von 12

## Slide 4
SCHRITT 1
Ist-Analyse — was ist vorhanden?
Aufnehmen und dokumentieren
Hardware: Server, Clients, Netzwerkgeräte.
Software: Betriebssysteme, Dienste, Versionen.
Netz: Adressbereiche, VLANs, Internetanbindung.
Daten: was liegt wo, wie viel, in welchem Format?
Warum das zählt
Ohne Ist-Bild plant man ins Blaue.
Deckt Abhängigkeiten und Altlasten auf.
Grundlage für die Aufwands- und Risikoabschätzung der Migration.
Bei Nordfracht: heute Papier und Telefon — es gibt kaum bestehende IT zum Ablösen, aber Datenbestände (Kunden, Fahrer, Touren).
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Ist-Analyse
4 von 12

## Slide 5
SCHRITT 2
Soll-Konzept — die Zielinfrastruktur
Das Soll-Konzept beschreibt die Zielumgebung, die die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt.
Server: Applikations- und Datenbankserver, ggf. virtualisiert.
Dienste: Verzeichnisdienst, DHCP, DNS, Backup.
Netz: Segmentierung, Zugriff für Disponent und Fahrer-Clients.
Sicherheit: Firewall, Berechtigungen, Datensicherung.
Clients: Disponent-PC, Fahrer-App
Applikationsserver (Tourenplanung)
Datenbankserver
Basisdienste: DNS · DHCP · Backup
Netz & Firewall
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Soll-Konzept
5 von 12

## Slide 6
SCHRITT 2
IP- und Netzkonzept
Ein sauberer Adressplan trennt Bereiche, erleichtert Fehlersuche und Sicherheit. Beispiel für Nordfracht:
Segment
Netz
VLAN
Zweck
Server
10.10.10.0/24
10
Applikations- und DB-Server
Arbeitsplätze
10.10.20.0/24
20
Disponent, Verwaltung
Fahrer / mobil
10.10.30.0/24
30
Fahrer-Clients über WLAN/VPN
Management
10.10.99.0/24
99
Switch- und Server-Verwaltung
Prinzip: Jedes Segment ein eigenes Subnetz und VLAN — Fahrer-Clients kommen nie direkt an die Server.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
IP- und Netzkonzept
6 von 12

## Slide 7
SCHRITT 3
Migrationsstrategien im Vergleich
Big Bang
Umstellung auf einen Schlag zum Stichtag.
+ Schnell, klarer Schnitt.
−
Hohes Risiko, kein einfacher Rückweg.
Parallelbetrieb
Alt- und Neusystem laufen eine Zeit lang gleichzeitig.
+ Sicher, direkter Vergleich möglich.
−
Doppelter Aufwand, Datenabgleich nötig.
Schrittweise / Pilot
Erst eine kleine Gruppe, dann ausrollen.
+ Risiko gestreut, aus Fehlern lernen.
−
Zieht sich länger, Übergangszustände.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Migrationsstrategien
7 von 12

## Slide 8
SCHRITT 3
Umsetzen — bereitstellen und absichern
Bereitstellen
Server aufsetzen (physisch oder virtuell/Container).
Betriebssystem und Dienste installieren und konfigurieren.
Netz nach IP-Konzept einrichten, VLANs, Firewall-Regeln.
Anwendung ausrollen und mit der Datenbank verbinden.
Absichern — von Anfang an
Berechtigungen nach dem Prinzip der minimalen Rechte.
Backup einrichten und die Wiederherstellung testen.
System härten: nicht benötigte Dienste aus, Updates ein.
Ein Backup, das nie zurückgespielt wurde, ist kein Backup.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Umsetzung
8 von 12

## Slide 9
SCHRITT 3
Technischer Test und Abnahmekriterien
Vor dem Rollout wird geprüft, ob die Zielumgebung die Anforderungen erfüllt.
Funktionstest: Erreichen alle Clients die Anwendung? Läuft die Datenbankverbindung?
Lasttest: Hält das System die erwartete Zahl gleichzeitiger Zugriffe aus?
Sicherheitstest: Greifen Firewall-Regeln und Berechtigungen wie geplant?
Wiederherstellungstest: Lässt sich aus dem Backup zurückspielen?
Jedes Abnahmekriterium ist auf eine Anforderung aus dem Pflichtenheft zurückführbar.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Test und Abnahme
9 von 12

## Slide 10
SCHRITT 4
Rollout und Cutover
Geordnete Inbetriebnahme
Cutover-Termin festlegen — möglichst in einer ruhigen Zeit.
Daten final übernehmen und abgleichen.
Clients umstellen, Anwender kurz einweisen.
Betrieb beobachten, Ansprechpartner bereithalten.
Rückfallebene
Vor dem Cutover: vollständiges Backup des Ausgangszustands.
Rollback-Plan: Wie kommen wir zurück, wenn es schiefgeht?
Klare Kriterien, wann abgebrochen wird.
Ohne Rückfallebene kein Rollout.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Rollout
10 von 12

## Slide 11
IHR AUFTRAG (FISI)
Infrastruktur für Nordfracht umsetzen
Das Tourenplanungssystem soll produktiv gehen. Sie verantworten Server, Netz und die geordnete Inbetriebnahme.
Nordfracht darf während der Umstellung nicht handlungsunfähig werden.
Aufgabe für diese Etappe:
Ist-Analyse dokumentieren und ein Soll-Konzept entwerfen.
IP- und Netzkonzept mit Segmenten und VLANs aufstellen.
Migrationsstrategie auswählen und begründen.
Server und Dienste bereitstellen und absichern (im Labor).
Rollout mit Rückfallebene planen.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Auftrag
11 von 12

## Slide 12
ZUSAMMENGEFASST
Was Sie mitnehmen
Umsetzung heißt: von der bestehenden Lage geordnet zur neuen Infrastruktur.
Ist-Analyse vor allem anderen — ohne Ist-Bild keine belastbare Planung.
Soll-Konzept und IP-/Netzkonzept legen die Zielumgebung fest.
Migrationsstrategie nach Risiko und Betriebsfähigkeit wählen.
Absichern und testen gehören zur Umsetzung, nicht danach.
Kein Rollout ohne Backup und Rückfallebene.
Nächste Etappe
E5
Qualitätssicherung und Test
Gemeinsam mit FIAE: das Ergebnis systematisch prüfen.
Modul M · LF12 · E4 · FISI
Zusammenfassung
12 von 12