## Slide 1
MODUL M · LERNFELD 12
Abnahme und Übergabe
Etappe 7 — das Projekt geordnet abschließen
FIAE + FISI gemeinsam · 60 UE · bfw Lübeck

## Slide 2
WORUM ES GEHT
Einordnung und Lernziele
Wo stehen wir?
Das System ist gebaut, getestet und rechtlich geprüft (E4–E6).
Jetzt wird es formal abgenommen und an den Kunden übergeben.
Ein Projekt endet nicht, wenn die Software läuft — sondern wenn der Kunde sie abgenommen hat und damit arbeiten kann.
Ohne saubere Abnahme und Dokumentation gibt es später Streit und Ratlosigkeit.
Nach dieser Etappe können Sie …
eine Abnahme vorbereiten und ein Abnahmeprotokoll führen
Mängel klassifizieren und den Umgang damit regeln
die nötige Dokumentation zusammenstellen
eine Anwenderschulung planen
die Übergabe und den Übergang in Wartung/Support organisieren
Modul M · LF12 · E7
Einordnung und Lernziele
2 von 11

## Slide 3
DER ROTE FADEN
Der Weg zum Projektabschluss
Abnahme
Kunde prüft & bestätigt
→
Dokumentation
festhalten, wie es läuft
→
Schulung
Anwender befähigen
→
Übergabe
in den Betrieb überführen
Am Ende steht der Projektabschluss: Der Kunde arbeitet eigenständig, wir übergeben Verantwortung und Unterlagen.
Modul M · LF12 · E7
Der Abschlussweg
3 von 11

## Slide 4
SCHRITT 1
Die Abnahme
Was passiert bei der Abnahme?
Der Kunde prüft das Produkt gegen das Pflichtenheft und die Abnahmekriterien.
Jedes Kriterium wird durchgegangen: erfüllt oder nicht.
Das Ergebnis wird im Abnahmeprotokoll festgehalten.
Mit der Abnahme geht in der Regel die Verantwortung und Gewährleistung über.
Das Abnahmeprotokoll
Was wurde geprüft (Bezug zu den Abnahmekriterien)?
Ergebnis je Kriterium und festgestellte Mängel.
Art der Abnahme: vollständig, unter Vorbehalt oder verweigert.
Unterschriften beider Seiten mit Datum.
Modul M · LF12 · E7
Die Abnahme
4 von 11

## Slide 5
SCHRITT 1
Umgang mit Mängeln
Wesentlicher Mangel
Das Produkt ist nicht nutzbar oder eine Kernanforderung fehlt.
Abnahme kann verweigert werden.
Unwesentlicher Mangel
Kleinere Abweichung, die den Betrieb nicht verhindert.
Abnahme unter Vorbehalt mit Mängelliste möglich.
Kein Mangel
Alle Kriterien erfüllt.
Vollständige Abnahme.
Offene Mängel kommen mit Frist zur Behebung in die Mängelliste des Protokolls.
Modul M · LF12 · E7
Mängelklassen
5 von 11

## Slide 6
SCHRITT 2
Dokumentation — drei Zielgruppen
Benutzerdokumentation
für die Anwender
Wie bediene ich das System im Alltag? Schritt für Schritt, in einfacher Sprache.
Administrations- / Betriebsdoku
für FISI / den Betrieb
Wie wird das System installiert, konfiguriert, gesichert und überwacht?
Technische Dokumentation
für die Entwicklung / FIAE
Architektur, Datenmodell, Schnittstellen — damit später weitergearbeitet werden kann.
Modul M · LF12 · E7
Dokumentationsarten
6 von 11

## Slide 7
SCHRITT 2
Was gute Dokumentation ausmacht
Gehört hinein
Aktueller Stand — passend zur ausgelieferten Version.
Verständlich für die jeweilige Zielgruppe.
Auffindbar und strukturiert (Inhaltsverzeichnis, Suche).
Wichtige Abläufe und Fehlerbehebung enthalten.
Häufige Fehler
Veraltet — beschreibt eine Version, die es nicht mehr gibt.
Zu technisch für die Anwender oder zu oberflächlich für Admins.
„Steht alles im Code" — für Betrieb und Nutzer wertlos.
Dokumentation entsteht mit dem Produkt, nicht danach.
Modul M · LF12 · E7
Gute Dokumentation
7 von 11

## Slide 8
SCHRITT 3
Schulung und Einweisung
Auch das beste System nützt nichts, wenn die Anwender es nicht bedienen können.
Zielgruppengerecht: der Disponent braucht anderes Wissen als ein Fahrer.
An echten Aufgaben üben, nicht nur zusehen — die Teilnehmer selbst klicken lassen.
Schulungsunterlagen mitgeben, an denen man später nachschlagen kann.
Ansprechpartner für die erste Zeit benennen (Hypercare-Phase).
Eine gute Einweisung senkt Supportanfragen und Fehlbedienung von Anfang an.
Modul M · LF12 · E7
Schulung
8 von 11

## Slide 9
SCHRITT 4
Übergabe, Gewährleistung, Wartung
Die Übergabe
Alle Artefakte übergeben: Zugänge, Dokumentation, Quellen/Konfiguration.
Verantwortung geht an den Betrieb bzw. den Kunden über.
Ein Übergabeprotokoll hält fest, was übergeben wurde.
Offene Punkte und Ansprechpartner benennen.
Nach der Übergabe
Gewährleistung: der Auftragnehmer haftet für zugesagte Eigenschaften.
Wartung/Support: laufende Betreuung, oft über einen Vertrag (SLA).
Projektabschluss: Abschlussbericht und Lessons Learned.
Aus jedem Projekt lernen — für das nächste.
Modul M · LF12 · E7
Übergabe und Wartung
9 von 11

## Slide 10
IHR AUFTRAG
Nordfracht abnehmen und übergeben
Das Tourenplanungssystem soll formal abgenommen und in den Betrieb übergeben werden.
Nordfracht muss danach eigenständig damit arbeiten können.
Aufgabe für diese Etappe:
Ein Abnahmeprotokoll mit Kriterien und Mängelliste vorbereiten.
Festgestellte Mängel klassifizieren und den Umgang festlegen.
Die nötige Dokumentation für Anwender und Betrieb zusammenstellen.
Eine kurze Anwenderschulung für Disponent und Fahrer planen.
Die Übergabe im Übergabeprotokoll festhalten.
Modul M · LF12 · E7
Auftrag
10 von 11

## Slide 11
ZUSAMMENGEFASST
Was Sie mitnehmen
Ein Projekt endet mit der Abnahme und geordneten Übergabe — nicht, wenn die Software läuft.
Abgenommen wird gegen Pflichtenheft und Abnahmekriterien, dokumentiert im Protokoll.
Mängel klassifizieren: wesentlich, unwesentlich, keiner.
Dokumentation für drei Zielgruppen: Anwender, Betrieb, Entwicklung.
Schulung befähigt die Anwender; ein Ansprechpartner überbrückt den Start.
Mit der Abnahme gehen Verantwortung und Gewährleistung über.
Nächste Etappe
E8
Capstone — die Übungsrunde
Ein komplettes Projekt eigenständig — als Generalprobe fürs Praktikum.
Modul M · LF12 · E7
Zusammenfassung
11 von 11