bfw Lübeck · Modul M · Lernfeld 12 · E7

Lösungsheft E7

Abnahme und Übergabe — Fallstudie Nordfracht Logistik GmbH

| Name |  | Punkte |
| --- | --- | --- |
| Musterlösung |  | 100 / 100 |

Bearbeitungshinweis: Beziehen Sie Ihre Antworten auf die Fallstudie. Gesamt: 100 Punkte.

| Aufgabe 1 Abnahme-Grundlagen | 12 Punkte |
| --- | --- |

a) Wogegen wird bei der Abnahme geprüft? b) Nennen Sie drei Angaben, die in ein Abnahmeprotokoll gehören. c) Was geht mit der Abnahme in der Regel auf den Kunden über?

Musterlösung - a) Gegen das Pflichtenheft und die vereinbarten Abnahmekriterien. (4 P) - b) z. B. geprüfte Kriterien, Ergebnis je Kriterium, festgestellte Mängel, Art der Abnahme, Unterschriften mit Datum. (je 2 P, max 6) - c) Verantwortung und Gewährleistung; die Gewährleistungsfrist beginnt. (2 P)

| Aufgabe 2 Mängel klassifizieren | 12 Punkte |
| --- | --- |

Ordnen Sie jeden Mangel als wesentlich oder unwesentlich ein.

| Nr. | Mangel |
| --- | --- |
| 1 | Die Tourzuordnung stürzt bei jedem Speichern ab. |
| 2 | Ein Button ist blau statt grau. |
| 3 | Die Fahrer-App zeigt keine Touren an. |
| 4 | Eine Fehlermeldung enthält einen Tippfehler. |

Musterlösung Je Zuordnung 3 P. - 1 = wesentlich (Kernfunktion unbrauchbar) · 2 = unwesentlich · 3 = wesentlich (Kernfunktion fehlt) · 4 = unwesentlich

| Aufgabe 3 Abnahmeentscheidung | 12 Punkte |
| --- | --- |

Bei der Abnahme der Tourenplanung sind alle Kernfunktionen erfüllt, aber zwei unwesentliche Mängel offen (Tippfehler, falsche Button-Farbe). a) Welche Art der Abnahme ist angemessen? b) Begründen Sie. c) Wie werden die offenen Mängel behandelt?

Musterlösung - a) Abnahme unter Vorbehalt. (4 P) - b) Das Produkt ist nutzbar, die Kernanforderungen sind erfüllt; nur unwesentliche Mängel bleiben, die den Betrieb nicht verhindern. (4 P) - c) Sie werden mit Frist zur Behebung in die Mängelliste des Abnahmeprotokolls aufgenommen. (4 P)

| Aufgabe 4 Dokumentation zuordnen | 12 Punkte |
| --- | --- |

Ordnen Sie jeden Doku-Inhalt der richtigen Art zu (Benutzer-, Administrations-/Betriebs- oder technische Dokumentation).

| Nr. | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 | Anleitung: „So legen Sie als Disponent eine Tour an." |
| 2 | Beschreibung der Datenbank-Backups und der Wiederherstellung. |
| 3 | Architektur, Klassen und Schnittstellen der Anwendung. |
| 4 | Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Fahrer-App. |

Musterlösung Je Zuordnung 3 P. - 1 = Benutzerdoku · 2 = Administrations-/Betriebsdoku · 3 = technische Doku · 4 = Benutzerdoku

| Aufgabe 5 Dokumentation bewerten | 12 Punkte |
| --- | --- |

Die Betriebsdoku beschreibt eine ältere Programmversion und besteht nur aus Screenshots ohne Text. Nennen Sie drei Mängel und je eine Verbesserung.

Musterlösung Je Mangel mit Verbesserung 4 P. - Veraltet (falsche Version) → auf den ausgelieferten Stand aktualisieren. - Nur Screenshots, kein erklärender Text → Abläufe und Schritte beschreiben. - Nicht strukturiert/auffindbar → Inhaltsverzeichnis und Gliederung ergänzen.

| Aufgabe 6 Schulung planen | 14 Punkte |
| --- | --- |

Planen Sie die Einweisung für Nordfracht. a) Warum sollten Disponent und Fahrer getrennt geschult werden? b) Nennen Sie zwei Merkmale einer guten Schulung. c) Was ist die Hypercare-Phase?

Musterlösung - a) Sie brauchen unterschiedliches Wissen — der Disponent plant Touren, der Fahrer sieht und quittiert sie; zielgruppengerecht schult effektiver. (6 P) - b) An echten Aufgaben üben (selbst bedienen), Unterlagen zum Nachschlagen mitgeben, verständliche Sprache. (je 2 P, max 4) - c) Die erste Zeit nach dem Start, in der ein Ansprechpartner besonders eng unterstützt. (4 P)

| Aufgabe 7 Übergabe und Wartung | 14 Punkte |
| --- | --- |

a) Nennen Sie drei Dinge, die bei der Übergabe an den Betrieb übergeben werden. b) Worin unterscheiden sich Gewährleistung und Wartung?

Musterlösung - a) z. B. Zugänge, Dokumentation, Quellen/Konfiguration, Übergabeprotokoll, Ansprechpartner. (je 2 P, max 6) - b) Gewährleistung: gesetzliche/vertragliche Haftung für zugesagte Eigenschaften des Produkts. Wartung: laufende Betreuung und Weiterentwicklung, meist über einen (SLA-)Vertrag geregelt. (8 P)

| Aufgabe 8 Projektabschluss prüfen | 12 Punkte |
| --- | --- |

Ein Kollege sagt: „Die Software läuft, damit ist das Projekt fertig. Doku und Abnahme sparen wir uns, das kostet nur Zeit." Nennen Sie drei Risiken dieses Vorgehens.

Musterlösung Je Risiko 4 P, max 12. - Ohne Abnahme fehlt die rechtliche Bestätigung; Verantwortung und Gewährleistung sind ungeklärt, Streit droht. - Ohne Doku kann der Betrieb das System nicht warten; bei Personalwechsel geht Wissen verloren. - Ohne Schulung/Einweisung entstehen Fehlbedienung und viele Supportanfragen; der Kunde ist unzufrieden.

Punkteübersicht

| Aufgabe | Thema | Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abnahme-Grundlagen | 12 |
| 2 | Mängel klassifizieren | 12 |
| 3 | Abnahmeentscheidung | 12 |
| 4 | Dokumentation zuordnen | 12 |
| 5 | Dokumentation bewerten | 12 |
| 6 | Schulung planen | 14 |
| 7 | Übergabe und Wartung | 14 |
| 8 | Projektabschluss prüfen | 12 |
|  | Gesamt | 100 |