Tooling-Cheat-Sheet

Scrum · Jira · GitHub – die Grundfunktionen

Lernfeld 8 · Projekt Sendungsportal · bfw Lübeck

1  Scrum in Kürze

Idee: in kurzen Abschnitten (Sprints) arbeiten, am Ende jedes Sprints etwas Lauffähiges zeigen und daraus lernen.

Rollen

| Product Owner | legt fest, WAS gebaut wird, und in welcher Reihenfolge (hier: der Dozent) |
| --- | --- |
| Scrum Master | sorgt für den Ablauf und räumt Hindernisse weg (rotiert im Team) |
| Entwicklungsteam | baut das Produkt und organisiert sich dabei selbst |

Artefakte

- Product Backlog: alle Wünsche/Aufgaben als „User Stories“, nach Priorität sortiert.

- Sprint Backlog: die Stories, die sich das Team für den aktuellen Sprint vornimmt.

- Increment: das lauffähige Ergebnis am Sprintende.

Die vier Zeremonien

- Sprint Planning: Team wählt Stories und verteilt die Tasks selbst.

- Daily Stand-up: täglich ~10 Min: was gestern, was heute, welche Hindernisse.

- Sprint Review: das Lauffähige vorführen.

- Retrospektive: kurz reflektieren: was gut lief, was wir ändern.

2  Jira-Board

Jira verwaltet die Tickets. Ein Ticket ist eine Story oder eine kleinere Aufgabe (Task).

- Backlog: Liste aller Tickets. Hier liegt das Product Backlog.

- Sprint anlegen: Tickets aus dem Backlog in den Sprint ziehen und starten.

- Board-Spalten: To Do  →  In Progress  →  Done. Ticket per Drag verschieben.

- Ein Ticket „ziehen“: sich selbst zuweisen, auf In Progress setzen, nach Fertigstellung auf Done.

Mehr braucht ihr fürs Projekt nicht – Story schreiben, in den Sprint ziehen, abarbeiten, auf Done.

3  Git & GitHub

Git verwaltet die Versionen des Codes, GitHub ist der gemeinsame Ort dafür im Netz.

Begriffe

- Repository: das Projekt-Verzeichnis mit aller Historie (ein Repo pro Team).

- Branch: eine eigene Arbeitslinie – jeder arbeitet im eigenen Branch.

- Commit: ein gespeicherter Zwischenstand mit kurzer Beschreibung.

- Push / Pull: hochladen / die Änderungen der anderen holen.

- Pull Request (PR): Antrag, den eigenen Branch ins Hauptprojekt zu übernehmen – wird kurz angeschaut, dann zusammengeführt (Merge).

Der goldene Pfad

git clone <repo-url> # Repo einmalig holen git checkout -b import-csv # eigenen Branch anlegen # ... an den eigenen Dateien arbeiten ... git add . # Änderungen vormerken git commit -m "NF-12 CSV-Import" # festschreiben git pull origin main # erst Stand der anderen holen git push -u origin import-csv # eigenen Branch hochladen # danach auf GitHub: Pull Request öffnen -> Merge

Drei Anfänger-Regeln

- Immer im eigenen Branch arbeiten, nie direkt auf main.

- Vor dem Push erst pullen – so vermeidet ihr Konflikte.

- Kurze, klare Commit-Nachrichten (am besten mit Jira-Ticket-Nummer).