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Nachkalkulation und Soll-Ist-Vergleich
Aufgabenblatt  ·  35 Punkte  ·  Bearbeitungszeit 90 Minuten
Die Vorkalkulation entsteht vor dem Angebot und beruht auf Annahmen. Die Nachkalkulation entsteht nach dem Auftrag und beruht auf Ist-Werten. Erst der Vergleich zeigt, ob ein Auftrag wirklich verdient hat, was er sollte.
Ausgangslage
KONTURA hat den Auftrag Steinbach & Partner abgeschlossen. Der Auftrag ist übergeben, die Rechnung ist bezahlt. Frau Ehlers bittet Sie um die Nachkalkulation.
Vorkalkulation, Stand Angebot
	Bezugspreis Hardware und Software
	14.800,00 Euro

	Geplante Montage- und Einrichtungszeit
	36 Stunden

	Verrechnungssatz je Stunde
	62,00 Euro

	Gewinnzuschlag
	12 Prozent auf die Selbstkosten

	Kundenskonto
	2 Prozent

	Kundenrabatt
	5 Prozent



Ist-Werte nach Auftragsabschluss
	Tatsächlicher Bezugspreis Hardware und Software
	15.240,00 Euro

	Tatsächlich geleistete Stunden
	47 Stunden

	Nicht kalkulierte Fahrtkosten
	180,00 Euro

	Der Kunde hat Rabatt und Skonto vollständig in Anspruch genommen
	



Aufgabe 1  Vorkalkulation nachvollziehen  (12 Punkte)
Ermitteln Sie aus den Angaben der Vorkalkulation den Listenverkaufspreis. Gehen Sie schrittweise vor und benennen Sie jede Zwischenstufe.
	Stufe
	Betrag

	Bezugspreis
	 

	+ Fertigungslohn (Stunden × Satz)
	 

	= Selbstkosten
	 

	+ Gewinnzuschlag 12 %
	 

	= Barverkaufspreis
	 

	+ Kundenskonto 2 %
	 

	= Zielverkaufspreis
	 

	+ Kundenrabatt 5 %
	 

	= Listenverkaufspreis (netto)
	 



Aufgabe 2  Nachkalkulation  (10 Punkte)
– a) Ermitteln Sie die tatsächlichen Selbstkosten des Auftrags. (3 P)
– b) Ermitteln Sie den tatsächlich erzielten Barverkaufserlös. Beachten Sie, dass Rabatt und Skonto gewährt wurden. (3 P)
– c) Berechnen Sie den tatsächlich erzielten Gewinn in Euro und als Prozentsatz der Ist-Selbstkosten. (4 P)
Aufgabe 3  Soll-Ist-Vergleich  (8 Punkte)
Stellen Sie Soll und Ist gegenüber und weisen Sie die Abweichungen einzeln aus.
	Position
	Soll
	Ist
	Abweichung

	Materialkosten
	 
	 
	 

	Lohnkosten
	 
	 
	 

	Sonstige Kosten
	 
	 
	 

	Selbstkosten
	 
	 
	 

	Gewinn
	 
	 
	 



Weisen Sie nach, dass die Summe der Einzelabweichungen der Gewinnabweichung entspricht.
Aufgabe 4  Auswertung  (5 Punkte)
– a) Wie viele Stunden hätten höchstens anfallen dürfen, damit trotz der höheren Materialkosten und der Fahrtkosten der geplante Gewinn erreicht worden wäre? (2 P)
– b) Nennen Sie zwei mögliche Ursachen für die Stundenüberschreitung, die schon bei der Angebotserstellung erkennbar gewesen wären. (2 P)
– c) Welche eine Änderung würden Sie für die nächste Kalkulation vorschlagen? (1 P)
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