Nachkalkulation und Soll-Ist-Vergleich

Aufgabenblatt  ·  35 Punkte  ·  Bearbeitungszeit 90 Minuten

Die Vorkalkulation entsteht vor dem Angebot und beruht auf Annahmen. Die Nachkalkulation entsteht nach dem Auftrag und beruht auf Ist-Werten. Erst der Vergleich zeigt, ob ein Auftrag wirklich verdient hat, was er sollte.

# Ausgangslage

KONTURA hat den Auftrag Steinbach & Partner abgeschlossen. Der Auftrag ist übergeben, die Rechnung ist bezahlt. Frau Ehlers bittet Sie um die Nachkalkulation.

## Vorkalkulation, Stand Angebot

| Bezugspreis Hardware und Software | 14.800,00 Euro |
| --- | --- |
| Geplante Montage- und Einrichtungszeit | 36 Stunden |
| Verrechnungssatz je Stunde | 62,00 Euro |
| Gewinnzuschlag | 12 Prozent auf die Selbstkosten |
| Kundenskonto | 2 Prozent |
| Kundenrabatt | 5 Prozent |

## Ist-Werte nach Auftragsabschluss

| Tatsächlicher Bezugspreis Hardware und Software | 15.240,00 Euro |
| --- | --- |
| Tatsächlich geleistete Stunden | 47 Stunden |
| Nicht kalkulierte Fahrtkosten | 180,00 Euro |
| Der Kunde hat Rabatt und Skonto vollständig in Anspruch genommen |  |

# Aufgabe 1  Vorkalkulation nachvollziehen  (12 Punkte)

Ermitteln Sie aus den Angaben der Vorkalkulation den Listenverkaufspreis. Gehen Sie schrittweise vor und benennen Sie jede Zwischenstufe.

| Stufe | Betrag |
| --- | --- |
| Bezugspreis |  |
| + Fertigungslohn (Stunden × Satz) |  |
| = Selbstkosten |  |
| + Gewinnzuschlag 12 % |  |
| = Barverkaufspreis |  |
| + Kundenskonto 2 % |  |
| = Zielverkaufspreis |  |
| + Kundenrabatt 5 % |  |
| = Listenverkaufspreis (netto) |  |

# Aufgabe 2  Nachkalkulation  (10 Punkte)

– a) Ermitteln Sie die tatsächlichen Selbstkosten des Auftrags. (3 P)

– b) Ermitteln Sie den tatsächlich erzielten Barverkaufserlös. Beachten Sie, dass Rabatt und Skonto gewährt wurden. (3 P)

– c) Berechnen Sie den tatsächlich erzielten Gewinn in Euro und als Prozentsatz der Ist-Selbstkosten. (4 P)

# Aufgabe 3  Soll-Ist-Vergleich  (8 Punkte)

Stellen Sie Soll und Ist gegenüber und weisen Sie die Abweichungen einzeln aus.

| Position | Soll | Ist | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| Materialkosten |  |  |  |
| Lohnkosten |  |  |  |
| Sonstige Kosten |  |  |  |
| Selbstkosten |  |  |  |
| Gewinn |  |  |  |

Weisen Sie nach, dass die Summe der Einzelabweichungen der Gewinnabweichung entspricht.

# Aufgabe 4  Auswertung  (5 Punkte)

– a) Wie viele Stunden hätten höchstens anfallen dürfen, damit trotz der höheren Materialkosten und der Fahrtkosten der geplante Gewinn erreicht worden wäre? (2 P)

– b) Nennen Sie zwei mögliche Ursachen für die Stundenüberschreitung, die schon bei der Angebotserstellung erkennbar gewesen wären. (2 P)

– c) Welche eine Änderung würden Sie für die nächste Kalkulation vorschlagen? (1 P)