## Slide 1
bfw – Unternehmen für Bildung · FIAE / FISI · Modul E
Vorgehensmodelle der
Softwareentwicklung
Wasserfallmodell · V-Modell XT · Spiralmodell
Iterative & agile Modelle · IHK-Vergleichstabelle
________________________ · 31.03.2026

## Slide 2
Überblick – Vorgehensmodelle im Vergleich (IHK AP2-Pflicht)
________________________
Überblick
Seite 2 von 15 | 31.03.2026
IHK-Prüfungskatalog (ab 2025): Klassische und iterative Modelle müssen unterschieden werden können.
Klassische Modelle
Sequentielle Phasenfolge
Anforderungen vorab vollständig fixiert
Wasserfall, V-Modell XT
Gut bei stabilen, klar definierten Anforderungen
Iterative Modelle
Mehrfache Durchläufe von Phasen
Schrittweise Verfeinerung
Spiralmodell, RUP
Gut bei mittlerer Komplexität
Agile Modelle
Kurze Iterationszyklen (Sprints)
Anforderungen evolving
Scrum, Kanban, XP
Gut bei unklaren/veränderlichen Anforderungen
IHK: Für jedes Modell Phasen kennen, Vor-/Nachteile nennen und Einsatzgebiet begründen können!
Wasserfall
1970er
V-Modell
1980er
Spiralmodell
1988
RUP
1999
Scrum/Kanban
2001+

## Slide 3
Wasserfallmodell
Der Klassiker – sequentiell und plangetrieben
________________________
Wasserfallmodell
Seite 3 von 15 | 31.03.2026

## Slide 4
Wasserfallmodell – Phasen & Merkmale
________________________
Wasserfallmodell
Seite 4 von 15 | 31.03.2026
Das Wasserfallmodell (Royce, 1970) ist das älteste und bekannteste Vorgehensmodell. Phasen laufen streng sequenziell ab – wie Wasser fließt Arbeit nur nach unten.
1. Anforderungsanalyse
▼
2. Systemdesign / Architektur
▼
3. Implementierung (Coding)
▼
4. Integration & Test
▼
5. Deployment (Auslieferung)
▼
6. Wartung & Betrieb
Vorteile
Einfach zu planen und zu verstehen
Klare Meilensteine und Dokumentation
Gut für feste Budgets und Termine
Geeignet bei stabilen Anforderungen
Nachteile
Keine Rückschritte vorgesehen → Fehler werden spät entdeckt
Kein lauffähiges Produkt bis zur Implementierungsphase
Schlecht geeignet bei wechselnden Anforderungen
IHK-Tipp: Wasserfall = sequenziell, kein Iterieren. Häufige Prüfungsfrage: Vor-/Nachteile und Einsatzgebiet nennen.

## Slide 5
Wasserfallmodell – Einsatz & modifiziertes Modell
________________________
Wasserfallmodell
Seite 5 von 15 | 31.03.2026
Typische Einsatzgebiete
Eingebettete Systeme (Steuerungssoftware, Firmware)
Sicherheitskritische Systeme (Medizin, Luft- und Raumfahrt)
Projekte mit festen gesetzlichen Anforderungen
Behördenprojekte mit klar definiertem Pflichtenheft
Auftraggeber liefert vollständiges Lastenheft vorab
Wann NICHT geeignet?
Anforderungen unklar oder ändern sich laufend
Schnelles Feedback vom Kunden benötigt
Explorative Entwicklung / Innovation gewünscht
Webprojekte und mobile Apps
Startup-Umfeld mit häufigen Richtungsänderungen
Modifiziertes Wasserfallmodell – Rückschritte erlaubt
In der Praxis: Reines Wasserfall wird selten eingesetzt. Das modifizierte Modell erlaubt Rücksprünge zur vorherigen Phase (z.B. von Test zurück zu Implementierung). Fehler können früher korrigiert werden.
IHK: Wasserfall ≠ Iteration. Modifiziertes Wasserfall erlaubt begrenzte Rückschritte – kein echter Zyklus!

## Slide 6
V-Modell XT
Qualitätssicherung durch parallele Test-Planung · Bundesstandard
________________________
V-Modell XT
Seite 6 von 15 | 31.03.2026

## Slide 7
V-Modell XT – Das Gesamtsystem & das V-Diagramm
________________________
V-Modell XT
Seite 7 von 15 | 31.03.2026
Wichtig: Das V-Modell XT ist ein vollständiges PM-Framework – das V-Diagramm zeigt nur das QS-Prinzip. Das System umfasst 22 Vorgehensbausteine, 35 Rollen, 100+ Produkte und 21 Entscheidungspunkte.
Anforderungsanalyse
Systemdesign
Architekturentwurf
Komponentendesign
Systemtest (Abnahme)
Integrationstest
Architekturtest
Komponententest
Impl.
← Entwicklung · Implementierung (Mitte) · Test & Verifikation → · Gestrichelt = Korrespondenz (Abnahme-Bezug)
V-Modell XT – Kernaussage: Mehr als nur das V-Diagramm!
Das V-Diagramm zeigt nur das QS-Prinzip: jede Entwicklungsphase hat eine korrespondierende Testphase – es ist NICHT das gesamte Modell!
Das vollständige V-Modell XT enthält: 22 Vorgehensbausteine · 35 Rollen · 100+ Produkte · 21 Entscheidungspunkte · Tailoring-Mechanismus
Vorgehensbausteine kapseln Aktivitäten, Produkte und Rollen – sie sind die modularen Einheiten für das Tailoring

## Slide 8
V-Modell XT – Das vollständige Framework
________________________
V-Modell XT
Seite 8 von 15 | 31.03.2026
Das V-Modell XT ist kein einfaches Phasenmodell – es ist ein komplettes Projektmanagement-System mit modularem Aufbau.
📦 Vorgehensbausteine
22 modulare Bausteine
Kapseln Aktivitäten, Produkte & Rollen
Kern: PM, QS, Konfig., Änderung
Weitere per Tailoring wählbar
Keine feste Reihenfolge
🎯 Produkte & Rollen
100+ definierte Produkte
35 Rollen mit klaren Verantwortlichkeiten
Produktbasiert: Ergebnis steht im Fokus
Lastenheft, Pflichtenheft, Testbericht…
Produkte in Disziplinen gruppiert
🚦 Entscheidungspunkte
21 Quality Gates (GO/NOGO)
Prüfung anhand fertiger Produkte
Fortschrittskontrolle im Projekt
4 im V-Modell-Kern (immer dabei)
Lenkungsausschuss entscheidet
✂ Tailoring
Anpassung an Projektgröße & -typ
4 Projekttypen: AG, AN, AG/AN, Org.
Projektmerkmale bestimmen Umfang
Kleines Projekt → weniger Bausteine
Projektassistent: pa.dipa.online
Das V-Diagramm (Entwicklung ↔ Test) ist NUR EINE Visualisierung innerhalb des gesamten Frameworks – nicht das Modell selbst!
Merksatz: V-Modell XT = vollständiges PM-Framework mit Modulen, Rollen, Produkten und Quality Gates. Das V-Diagramm zeigt lediglich das QS-Prinzip (Entwicklung ↔ Test). XT steht für 'Extreme Tailoring' – das Modell wird immer individuell an das Projekt angepasst.

## Slide 9
V-Modell XT – Merkmale, Einsatz & Abgrenzung
________________________
V-Modell XT
Seite 9 von 15 | 31.03.2026
Besonderheiten V-Modell XT
Zwei Projektrollen: Auftraggeber (AG) + Auftragnehmer (AN)
Tailoring: Modell wird an Projektgröße angepasst
Entscheidungspunkte (Meilensteine) verpflichtend und dokumentiert
Verbindlich für Bundesbehörden (seit 2005)
Produktbasiert: Ergebnisse (Dokumente) definiert
Unterschied Wasserfall ↔ V-Modell
Wasserfall: kein expliziter Test-Bezug zu Entwicklungsphasen
V-Modell: jede Phase hat korrespondierende Testphase (V-Form)
Wasserfall: keine formale AG/AN-Trennung
V-Modell: AG/AN-Trennung ist zentrales Strukturprinzip
V-Modell: Tailoring möglich – Wasserfall: keine Anpassung
Typische Einsatzgebiete V-Modell XT
IT-Projekte der deutschen Bundesbehörden (BSI, Bundesministerien, Bundesagentur für Arbeit)
Sicherheitskritische Systeme: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik
Projekte mit klaren vertraglichen AG/AN-Strukturen und Abnahmeverfahren
Großprojekte mit hoher Dokumentationspflicht
IHK-Tipp: V-Modell XT ≠ Wasserfall. Testphasen sind den Entwicklungsphasen direkt zugeordnet, nicht nachgelagert!

## Slide 10
Spiralmodell
Iterativ · Risikogetrieben · Barry Boehm, 1988
________________________
Spiralmodell
Seite 10 von 15 | 31.03.2026

## Slide 11
Spiralmodell – Aufbau & Quadranten
________________________
Spiralmodell
Seite 11 von 15 | 31.03.2026
Das Spiralmodell (Barry Boehm, 1988) ist iterativ und risikogetrieben. Jede Iteration (Spiralwindung) durchläuft vier Quadranten. Risikobewertung steuert jede Iteration.
Q1
Ziele, Alternativen,
Randbedingungen
Q2
Risiken bewerten &
Minimierung
Q3
Entwicklung &
Test
Q4
Nächste Phase
planen (Review)
↻
Typische Iterationen im Spiralmodell
Iteration 1
Konzept & Machbarkeitsanalyse
Iteration 2
Anforderungsermittlung
Iteration 3
Systemdesign & Prototyp
Iteration 4
Implementierung & Test
Iteration 5+
Betrieb & Weiterentwicklung
Kernmerkmal: Risikogetrieben
Q2 (Risikobewertung) ist der Dreh- und Angelpunkt – vor jeder weiteren Entwicklung werden Risiken analysiert
Wenn Risiko zu hoch → Projekt wird abgebrochen oder Ansatz geändert (kein blindes Weiterarbeiten!)

## Slide 12
Spiralmodell – Merkmale, Vor-/Nachteile & Einsatz
________________________
Spiralmodell
Seite 12 von 15 | 31.03.2026
Vorteile
Risiken werden früh erkannt und aktiv bewertet
Frühe Prototypen = frühes Kundenfeedback
Flexibel: Anforderungen können sich iterativ entwickeln
Jede Iteration liefert ein überprüfbares Ergebnis
Nachteile
Aufwändig: umfangreiches Risikomanagement nötig
Erfordert sehr erfahrene Projektmanager
Kein festes Gesamtbudget/Termin zu Beginn
Schlecht geeignet für kleine, einfache Projekte
Einsatzgebiete
Große, risikobehaftete Systeme (Rüstung, Forschung)
Projekte mit experimentellen, unbekannten Technologien
Wenn Anforderungen sich iterativ entwickeln
Abgrenzung zu agilen Modellen
Spirale: formal, dokumentengetrieben, explizite Risikoanalyse
Scrum: leichtgewichtig, wenig Dokumentation, Velocity
Spirale: Risikoanalyse explizit in jeder Iteration
IHK: Spiralmodell = iterativ + risikogetrieben. Kernfrage jeder Iteration: Wie hoch ist das Risiko? Abbrechen oder weitermachen?

## Slide 13
Weitere Modelle im Überblick
________________________
Weitere Modelle
Seite 13 von 15 | 31.03.2026
Unified Process (RUP)
4 Phasen: Inception/Elaboration/Construction/Transition
Iterativ, use-case-getrieben, architekturfokussiert
Kommerziell: Rational Unified Process (IBM)
Einsatz: Große SW-Projekte, OOP-lastig
Extreme Programming (XP)
Agil: kleine Teams, kurze Releases
Pair Programming, TDD, Refactoring
Continuous Integration, einfaches Design
Einsatz: Startups, explorative Entwicklung
Prototypenmodell
Früher Prototyp = schnelles Kundenfeedback
Wegwerfprototyp vs. evolutionärer Prototyp
Gut bei unklaren Anforderungen
Risiko: Prototyp wird zum Produkt erklärt
IHK-Fokus: Wasserfall, V-Modell XT, Spiralmodell, Scrum/Kanban. RUP und XP als Ergänzung kennen.
Einordnung: Alle Modelle im Spektrum
Sehr formal
V-Modell XT · Wasserfall
Formal / iterativ
Spiralmodell · RUP
Leichtgewichtig
Scrum · Kanban · XP

## Slide 14
Vergleichstabelle – Alle Modelle auf einen Blick (IHK)
________________________
Vergleich
Seite 14 von 15 | 31.03.2026
Modell
Typ
Ablauf
Anforderungen
Dokumentation
Einsatz
Geeignet wenn…
Wasserfall
klassisch
Sequentiell
(6 Phasen)
Vorab fixiert
Hoch
Behörden,
Eingebettet
Stabil, klar,
Budget fix
V-Modell XT
klassisch
+QS
Sequentiell +
Testphasen
Vorab fixiert
Sehr hoch
Bundesbehörden,
Rüstung
AG/AN-Trennung,
Sicherheitskrit.
Spiralmodell
iterativ,
risikogetr.
4 Quadranten
× N Iter.
Evolving
Hoch
Forschung,
Rüstung
Hohes Risiko,
komplex
RUP
iterativ,
Use-Case
4 Phasen
× N Iter.
Use-Cases
Mittel–hoch
Große
OOP-Projekte
OOP, mittel–
groß
Scrum
agil
Sprints
(1–4 Wo.)
User Stories,
evolving
Gering
Web, App,
Produkte
Unklare Anf.,
schnell ändern
Kanban
agil
Kontinuierlich
(Flow)
Tickets
Gering
IT-Betrieb,
Support
Kontinuierl.
Flow
XP
agil
Releases
(1–3 Wo.)
Stories, TDD
Sehr gering
Startups,
kleine Teams
Sehr unklare
Anf., klein
IHK: Wasserfall + V-Modell XT + Spiralmodell + Scrum/Kanban sind Pflicht. Unterschied klassisch/iterativ/agil erklären!

## Slide 15
Vorgehensmodelle – Zusammenfassung
Wasserfall:
Sequenziell · 6 Phasen · keine Iteration · stabile Anforderungen
V-Modell XT:
Wie Wasserfall + korrespondierende Testphasen · Bundesstandard seit 2005
Spiralmodell:
Iterativ + risikogetrieben · 4 Quadranten · frühe Risikoerkennung
Scrum/Kanban:
Agil · Sprints/Flow · Anforderungen evolving
________________________
Vorgehensmodelle
Seite 15 von 15 | 31.03.2026